项目名称：2019年电子渠道UIUE设计项目

项目编号：CQBF19211

竞争性磋商文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇一九年十二月

目录

第一部分 商务部分	3

第一章  磋商邀请	3

第二章 磋商须知	6

磋商须知前附表	6

磋商须知正文	7

第三章 评审办法及标准	17

第四章  采购合同（部分条款）	19

第五章  响应文件组成	24

第一部分  商务部分	25

第二部分  技 术 部 分	35

第二部分 技术部分	40

# 第一部分 商务部分

## 第一章  磋商邀请

竞争性磋商邀请

各潜在供应商：

重庆银行股份有限公司现就2019年电子渠道UIUE设计项目进行竞争性磋商采购。现邀请符合相应资格条件的供应商参与公开竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：2019年电子渠道UIUE设计项目

2.项目编号：CQBF19211

3.项目基本概况介绍：2019年电子渠道UIUE设计项目主要需针对“附件一手机银行5.0需求功能菜单”进行需求分析和产品调研，给出合理化的视觉交互策略和手机银行5.0的概念设计，对手机银行5.0的所有功能界面（详见：附件一：手机银行5.0需求功能菜单）给出交互设计和视觉设计方案，解答开发人员在界面实现过程中的疑问，并且监督开发人员完成界面设计方案的产品质量。最终协助产品上线发布，并输出标准化的规范文档以便存档。此外，2020年待新版个人网银项目启动后，还需针对新版个人网银进行需求分析和产品调研，给出合理化的视觉交互策略和概念设计。具体技术要求见第二部分 技术部分。

4、服务内容：

完成手机银行5.0的UIUE设计咨询服务以及新版个人网银的咨询建议，符合行方质量与进度要求，完成知识转移，负责项目后期维护，详见业务需求方案。

5、服务时间：从合同签订开始，至项目合同服务期届满，办理完成项目尾款结算。

6、服务地点：重庆银行总行现场沟通+远程支持服务

7、对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：

7.1项目经理1名（安排多名项目经理，作无效响应文件处理）：作为项目经理实施过2个银行类UIUE设计项目，且在供应商单位工作经验不低于2年。（如实填列“项目团队人员配置表（资格审查部分）”及“人员简历表”含：相关服务方名称及对接联系人联系方式）、作为项目经理参与实施项目相关文档证明（可保密关键信息但须保留部分工作关键词）、2017年11月-2019年10月期间由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，以上资料加盖供应商鲜公章。）。

7.2项目成员（不含项目经理）不低于4名：每名成员均须参与实施过金融行业UIUE设计项目1个，且在供应商单位工作经验不低于2年。（如实填列“项目团队人员配置表（资格审查部分）”及“人员简历表”（含：相关服务方名称及对接联系人联系方式）、参与实施项目相关文档证明（可保密关键信息但须保留部分工作关键词）、2017年11月-2019年10月期间由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，以上资料加盖供应商鲜公章。）。

8、服务成果要求：

UIUE设计公司需要递交整个咨询服务过程中的设计产出物，包括但不限于产品研究相关报告、初步架构设计说明、概念设计说明、重点核心功能设计、交互设计及规范、视觉设计源文件及规范等。同时，UIUE设计公司还需要为技术开发人员提供设计方案讲解沟通和支持，对技术开发人员的研发成果进行质量监控，对于不符合设计要求的功能界面需指导技术研发人员进行修改。

9、服务质量及验收要求：

项目建设过程及交付物成果、知识转移均应符合我行项目管理、质量管控、及项目验收要求。本项目实施进度须严格配合手机银行5.0项目进度及新版个人网银项目进度，即完成手机银行5.0的全部设计工作并递交项目成果产出物。项目验收完成时间节点以手机银行5.0版本在Android和iOS两个平台上正式发布后1个月为准。项目完成后，我行会针对手机银行5.0的交互体验进行客户回访、核心功能成功率统计、客户操作时间统计、客户转化率统计、客户留存统计等方式来评判UIUE设计的服务质量。新版个人网银项目验收完成时间节点以完成新版个人网银项目的产品研究和概念设计后。

10、售后服务：

UIUE设计公司应提供针对手机银行5.0的设计方案中由于兼容性问题而造成的功能无法正常使用的BUG提供免费修改和优化服务。此外，还应提供项目完全上线后，新增额外的功能性需求所涉及到的UIUE设计服务方案对应的收费方式及标准。

11、报价要求：项目报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及相关所有税金费用等。

本项目采购预算：人民币150万元，供应商人磋商总报价不得超过该项目采购预算，否则为无效响应文件；后续驻场设计人月单价按绝对值报价，单位为：元/人.月，报价超过人民币25000元/人.月的，为无效响应文件。

特别说明，本次报价均为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。

12、付款方式：以转账方式支付，分次支付：

第一次付款：合同签订并收到供应商发票及付款申请后30个工作日内支付20%的合同金额。

第二次付款：完成手机银行5.0所有功能的UIUE设计并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付30%的合同金额。

第三次付款：手机银行5.0正式对外上线3个月并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付30%的合同金额。

第四次付款：完成新版个人网银产品研究和概念设计并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付20%的合同金额。

付款前，成交供应商还需提交等额的增值税专用发票。

13其他要求：

13.1凡参加磋商及成交的供应商，均应以最高注意标准来保守采购人商业秘密；与采购人商业秘密相关的一切资料，均应切实采取保密措施，不得外泄；

13.2成交供应商履约期间，必须最大程度的维护采购人合法权益，如出现与对方当事人或其代理人串通勾结、或其他故意、重大过失行为，损害采购人合法权益的，将严肃追究相关法律责任；

13.3成交供应商在服务过程中需合法合规，注意维护采购人形象，对于采取不当方式造成采购人形象受损的，将严肃追究相关法律责任；

13.4成交供应商因履行合同而引起的对于其自身的安全保障责任、人身伤亡事故及由此给其造成经济损失应由成交供应商自行承担。

二、供应商资格条件

供应商资格条件：

采购人邀请的供应商，具有独立法人资格（提供营业执照许可证复印件，加盖供应商鲜公章，原件备查。）

三、获取磋商文件方式：采购人发放磋商文件的电子版，请供应商收到电子版后以电子邮件回复。

四、响应文件提交信息

提交首次响应文件时间：2019年12月27日13:30-14:00（北京时间）

提交首次响应文件截止时间：2019年12月27日14：00（北京时间）

首次响应文件开启时间：2019年12月27日14：00（北京时间）

响应文件提交地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司7楼1会议室

五、联系事项

采 购 人：重庆银行股份有限公司

联 系 人：朱宇、向文福

电    话：023-63367309

地    址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司

重庆银行股份有限公司

2019年12月12日

## 第二章 磋商须知

### 磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见本文件第一章 |
|  | 采购预算 | 150万元 |
| 2 | 采购人 | 详见本文件第一章 |
| 3 | 采购代理机构 | 无 |
| 4 | 供应商产生方法 | 采购人邀请的供应商 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见本文件第一章 |
| 6 | 领取采购文件需提供的资料 | 详见本文件第一章 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 现场勘察 | 无 |
| 9 | 提交首次响应文件的截止时间和地点 | 详见本文件第一章 |
| 10 | 提交样品 | 无 |
| 11 | 磋商保证金 | 金额：人民币30000元整； 提交方式：银行转账或银行电汇方式，从供应商单位银行账户直接转（汇）入采购人指定账户 到账截止时间：递交响应文件截止时间前3个小时 提交户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部 转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349 退还中如有疑问，请咨询采购联系人 电话见竞争性磋商邀请。 |
| 12 | 磋商响应有效期 | 自提交日起120日（日历日） |
| 13 | 提交响应文件 | 正本1份，副本2份。电子文件1 份（含全套响应资料，扫描/word格式），电子文件仅作存档使用，不作为评审依据。 |
| 14 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称：2019年电子渠道UIUE设计项目 项目编号：CQBF19211 2019年12月27日14：00分前不得拆封 |
| 15 | 履约保证金 | （1）合同总金额的5%，提交方式及账户信息同磋商保证金。 （2）履约保证金在合同履行完毕后退还。如供应商在履约过程中，有违约情况发生，将扣除违约金后退还余额。 |

### 磋商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的企业单位。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过前附表所述方式产生。

2.4 “磋商小组”依据《重庆银行集中采购管理办法》有关规定组建，依规履行职责。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合下列资格条件要求；

前附表列明的供应商资格条件。

3.2 供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在其他重大违法记录、以及在采购人禁止参加采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6．联合体形式

6.1除前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例。

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一部分 商务部分

磋商邀请

磋商须知

评审方法及标准

采购合同

响应文件组成

第二部分 技术部分

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间、地点

11.1供应商提交首次响应文件截止时间、地点见前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，应按要求提供。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

14.1.1商务部分

（1）磋商响应声明

（2）磋商保证金资料：磋商保证金进账单复印件、磋商保证金退还信息表

（3）供应商的资格证明材料

（4）商务条款偏离表

（5）报价表

（6）项目案例

（7）诚信声明

（8）供应商认为需提供的其他资料

14.1.2技术部分

（1）技术响应与偏离表

（2）技术方案或服务方案

（3）用于本项目服务团队人员配置表及人员简历表

（4）供应商认为需提供的其它资料

14.2除前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的,则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。否则，在磋商时将其视为无效响应文件。

14.3前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

（1）未在前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

14.4在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.5供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应按照磋商文件要求进行报价。

15.2供应商总报价不得超过该项目采购预算人民币150万元，否则为无效响应文件；后续驻场设计人月单价报价超过人民币25000元/人.月的，为无效响应文件。

16.供应商资格证明文件

16.1供应商应提供磋商文件要求的资格证明材料。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.磋商保证金

17.1前附表规定交纳磋商保证金的，应按前附表规定的保证金数额及形式交纳，不得以现金方式交纳。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的磋商响应有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购人或采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还非成交候选供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交候选供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18. 磋商响应有效期

18.1磋商响应有效期见前附表，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1供应商应根据前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处加盖公章，由法定代表人或其代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其代理人签字，或者加盖供应商公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，并加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见前附表。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

22.2响应文件如果未按规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

五、磋商与评审

23. 磋商小组

磋商与评审由依法组件的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

24.初步审查

24.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，其供应商不再参与后续磋商。

（1）没有按时足额提交磋商保证金或未从供应商银行账户提交磋商保证金、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应有效期不足的；

（4）未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

（5）《技术/商务响应与偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经磋商小组认定为“负偏离”的；

（6）报价高于项目预算的或后续驻场设计的人月单价报价超过采购文件规定限价的；

（7）其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

25.澄清

磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.磋商

26.1  初审结束后，磋商小组所有成员集中与初步审查合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有初步审查合格的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商，同时需针对重庆银行手机银行和个人网银提出初步的策略规划、风格建议及设计流程介绍，请供应商自行准备PPT等述标材料及手提电脑。

26.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件如有实质性变动的内容，须经磋商小组所有成员同意并签字确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有初步审查合格的供应商，并要求其法定代表人或授权代理人签字确认（如不签字确认，则视为拒绝修改并放弃磋商。）。

初步审查合格的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.3  磋商小组与初步审查合格的供应商进行一轮价格磋商。

26.4 磋商结束后，初步审查合格的供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

27. 报价

27.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二次（最终）报价。

27.2如磋商文件采购需求无实质性变动，第二次（最终）报价（包括单项报价（如有））不得高于初次报价（包括单项报价（如有））；若供应商的第二次（最终）报价（包括单项报价（如有））高于其初次报价（包括单项报价（如有）），磋商小组有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。

27.3供应商最终报价高于项目预算的或后续驻场设计的人月单价报价超过采购文件规定限价的，其响应文件作无效文件处理。

27.4 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.评审

28.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2 评审办法和标准见第三章。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.3 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.确定成交供应商

29.1按磋商文件评审办法，磋商小组对初步评审合格的供应商进行综合评审，按综合评审得分由高到低排出名次，并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。综合评审得分相同的，按照磋商总报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分及磋商总报价均相同的，按照后续驻场设计人月单价报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，按照技术部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，按照商务部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分、商务部分得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，由磋商小组成员投票表决，得票数高者排名靠前。排名第一者并经重庆银行有权审批部门确认，即为成交供应商。

29.2如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照磋商文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照磋商文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照磋商文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

如依序确定其他成交候选人为成交供应商的，应遵循以下规则：

29.2.1第一成交候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的5%；

29.2.2第一成交候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的4%；

29.2.3第一成交候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的3%；

29.2.4经采购人采购委审批同意的其他情形；

25.2.5不符合上述条件的，应重新组织采购。

30.磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

31.保密及串通行为

31.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

31.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

六、授予合同

32.成交通知

32.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

32.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

32.3 成交供应商在收到成交通知书后，应按照磋商文件中合同草案的规定，向采购人提交履约保证金，具体要求见前附表。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 成交供应商没有按照本章第32.3款规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

33.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.3　成交供应商有下列情形之一的，采购人有权将其列入不良行为记录名单，并禁止参加采购人相关采购活动：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)拒绝履行合同义务的；

(3)违反法律法规相关规定的。

33.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得将合同转包，未经采购人同意不得以分包形式履行义务。

## 第三章 评审办法及标准

1.评审方法

评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审标准

评审因素和标准如下表：

评审分值设置：报价部分50分、商务部分25分、技术部分25分。

| 报价部分（50分）计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插值法计算。 |
| --- |
| 磋商总报价（50分） | 1、磋商基准价：初步审查合格的且最后磋商总报价最低的供应商的磋商总报价为磋商基准价，其价格为满分； 2、其他供应商的磋商总报价得分统一按照下列公式计算： 磋商总报价得分=（磋商基准价/最后磋商总报价）×50%×100； 3、以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插值法计算。 |
| 注：超过半数的磋商小组成员认为供应商的报价可能低于其成本的，磋商小组有权要求该供应商在指定时间内书面说明并提供相关证明材料。供应商拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，磋商小组有权认定该供应商以低于成本报价，否决其响应文件，其报价不能参与评分。 |
| 商务部分（25分）对所有初步审查合格供应商的业绩进行评审，具体评分标准如下： |
| 公司资质（5分） | 供应商实施过的设计案例每获得一个国家级设计类奖项可得1分，最高可得5分。 （须提供案例项目的获奖证书复印件并加盖供应商鲜公章） |
| 行业项目经验（10分） | 近两年（2017年6月起至本磋商文件发出日期间）每有一个银行类APP设计经验且所设计APP经过市场验证得1分。该项最多可得10分。 1、提供合同复印件并加盖供应商鲜公章，原件备查。 2、合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围等描述的服务或产品内容页（如无法提供服务或产品内容页，或提供的服务或产品内容页无法直接证明其业务范围符合以上相关业绩要求的，供应商还须提供其他证明材料且该证明材料须经磋商小组认定其实质性工作内容符合以上相关行业项目经验要求）。 3、业绩时间以合同签订时间为准。 4、所设计APP经过市场验证须提供证明材料，提供上线验收报告、验收邮件截图任意一项。（加盖供应商鲜公章） |
| 行业标杆案例（3分） | 1、产出过银行业标杆APP案例（标杆APP指下载量超过1亿）的，得3分； 2、未产出银行业标杆APP案例（标杆APP指下载量超过1亿），本项得0分。 （须提供公开可查询数据截图并加盖供应商鲜公章） |
| 拟投入团队资历（5分） | 根据拟投入我行项目的团队成员资历打分，具体规则如下： 1、项目经理每实施过1个金融类APP设计项目，得0.5分，最多可得3分。 2、项目成员（不含项目经理）每实施过1个金融类APP设计项目，得0.1分，最多可得2分。 3、纳入资格审查的项目成员案例不纳入本项计分。 （如实填列“项目团队人员配置表（评分部分）”及“人员简历表”（含：相关服务方名称及对接联系人联系方式）、参与实施项目相关文档证明（可保密关键信息但须保留部分工作关键词），以上资料加盖供应商鲜公章。） |
| 行业长期合作关系（2分） | 深受合作方认可，与银行有长期合作关系（长期指三年及以上（合同年份可不连续）的合作关系，得2分；与银行无长期合作关系（长期指三年及以上（合同年份可不连续）的合作关系）本项得0分。 1、提供与银行签订的合同复印件，加盖供应商鲜公章，原件备查。 2、合作年限认定标准如下： 2.1如合同未注明服务合作时间段或注明的合作时间段未跨自然年，则认定合同签订年份为该合同合作年份。 2.2如合同注明服务合作时间段且合作时间段跨自然年，则认定合同注明的合作时间年份为该合同合作年份。 2.3多份合同认定的同一合作年份，只能以1个合作年份计入评分。 3、合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围等描述的服务或产品内容页。 3、响应文件中提供的所有符合本项规定的业绩合同均可纳入本项评审。 |
| 技术部分（25分）：对所有初步审查合格供应商的业绩进行评审，具体评分标准见下表。供应商技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |
| 项目方法(10分) | 1、具备产品服务的策略规划能力并提供详细案例支持，设计流程非常规范，有明确的各阶段流程的规划和目标，整个流程逻辑清晰，设计创意领先于业界，具备明确的体现相关领域最前沿设计理念的特征，具备注重用户体验的设计特征，用户操作方便，得8-10分； 2、具备初步的产品服务策略规划能力并有简单案例说明，具有基本的设计流程规划，流程思路较为清晰，设计创意能够把握相关领域发展趋势，创意特征较为明显，考虑了使用场景和用户需求，具备一定的相应设计特征，得4-7分； 3、不具备产品服务策略规划能力且无案例支撑，设计流程笼统，流程规划较弱，创意特征较为模糊，产品设计未针对性的考虑使用环境和用户需求，得1-3分。 |
| 响应文件及现场答辩（10分） | 1、对于项目设计(目的、方向、预想结果)的理解完全正确，标书响应非常积极，响应文件制作水平非常高，有清晰的交付物展示（包括研究、产品策略、交互框架、视觉语言、详细设计、设计规范阶段的交付物样例），内容丰富，图文并茂，现场讲解人员经验丰富，口才突出，表达清晰，时间控制非常好，有丰富的互联网金融行业知识，得8-10分； 2、较为准确理解项目设计，标书响应比较积极，响应文件制作水平不错，有一定的交付物展示，内容表达较完整，现场讲解人员口才较好，沟通路径基本明确，时间控制较好(宣讲后期速度加快)，具备较多的互联网金融行业知识，得4-7分； 3、对于项目设计的理解一般，标书响应不够积极，响应文件制作水平一般，交付物样例展示不清晰，大量文字，现场讲解表现一般，时间控制不好，出现大段空白或严重超时，得1-3分。 4、现场述标人须为项目成员之一，全程跟进参与该项目，最好为项目经理。 |
| 售后服务及质量保障（5分） | 1、售后服务方案详尽和质量保障措施充分完善（如提供明确的双方协作模式说明安排、提供关键节点多次驻场、设计培训、上线后一年内免费修改等服务），得4-5分。 2、售后服务方案和质量保障措施比较常规普通，得2-3分。 3、未提供售后服务方案和质量保障措施或售后服务方案和质量保障措施杂乱，得0-1分。 |

3.推荐成交候选人名单

按评审后按综合评审得分由高到低排出名次。综合评审得分相同的，按照磋商总报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分及磋商总报价均相同的，按照后续驻场设计人月单价报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，按照技术部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，按照商务部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分、商务部分得分、磋商总报价及后续驻场设计人月单价报价均相同的，由磋商小组成员投票表决，得票数高者排名靠前。

## 第四章  采购合同（部分条款）

乙方权利与义务

1.乙方应按照本合同及其附件中双方确认的工作内容与要求开展设计工作。

2.乙方不得在双方合作过程中将任一阶段之委托设计成果以任何方式揭露给第三方。

3.乙方保证交给甲方选定方案的最终设计成果符合双方确认的设计要求的规定，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，并保证甲方不因任何第三方主张权利，索赔或诉讼而承担责任。

4.未经甲方同意，乙方不得将本协议约定的设计工作进行分包、转包。

项目售后维护及附加服务

乙方应针对于设计项目，提供相关维护服务，包括：

1.根据开发情况，微调设计成果，包括效果图、切图、layout 标注等。

2.针对于设计成果，解答甲方提出的疑难问题，提供状态标示等辅助类型界面，进行界面设计，并提供切图资源和 Layout 标注。

3.厂商应提供针对手机银行的设计方案中由于兼容性问题而造成的功能无法正常使用等BUG 提供免费修改和优化的质量保障服务，服务时间为手机银行上线后X 以内。

知识产权

1.乙方履行本合同而设计和交付的全部项目成果（包括但不限于阶段性设计成果），其所有权和完整的知识产权归甲方所有。甲方对其使用不受地域、时间、方式、次数、媒介等限制。未经甲方事先书面许可，乙方不得以任何形式将前述项目成果擅自或许可任何第三方使用、修改或以此收益。

2.甲方可自行对项目成果进行后续设计和开发而无需向乙方支付任何费用，后续设计和开发产生的工作成果的知识产权归甲方所有。

3.乙方在设计、制作本合同项目成果的过程中，如需使用第三方拥有知识产权的作品作为项目成果内容的，或需得到第三方肖像权作为商业用途等权利许可的，乙方应负责就甲方的使用取得权利人的合法许可，且甲方无需另行支付许可费用。如使用第三方权利有附带的限制条件，乙方应在充分了解的前提下事先书面通知甲方。在甲方要求的情况下，乙方应向甲方提交相关权利许可文本的正本。

4.乙方保证其交付设计创意及使用的素材、向甲方交付的项目成果不侵犯任何第三方的合法权利，该合法权利包括但不限于第三方所有的专利、商标、版权、专有技术、商业秘密等。如甲方因使用乙方交付的项目成果，导致被采取法律行动或索赔（包括但不限于任何第三方宣称乙方提供的设计、制作成果侵犯了其合法权利），乙方将自负费用对上述诉讼进行抗辩并应当负担甲方所支付的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费、误工费、调解费用、诉讼费和赔偿金，并赔偿甲方的其他损失以及负责赔偿第三方损失。

5.乙方保证乙方向甲方提供的文字、图片或其他表达方式等元素不违反国家强制性规定；不违背公序良俗和社会公德；不会因此而受到政府机关的处罚。否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

6.甲方向乙方提供的用于本合同项下设计服务的所有素材（包括但不限于：商标、企业标识、产品标识、图片、文字表述、版式设计等），其所有权及知识产权归甲方所有，乙方仅能为履行本合同目的使用。本合同履行完毕或终止后十个工作日内，乙方应将上述素材全部归还甲方，或根据甲方的指示作销毁处理，不得私下复制、留存。

保密

1.本合同所称的商业秘密包括但不限于：甲方的技术方案、电路设计、制造方法、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关函电、未公开的专利等知识产权信息，以及甲方的业务、财务、营销方面的信息。

2.乙方承诺，未经甲方事先书面同意，不向任何第三方透露双方正在商讨的设计、制作计划以及即将开展的设计、制作工作的任何项目，包括但不限于乙方的任何设计、制作成果，无论该成果是否通过本协议约定的评审或是否通过甲方验收合格。

3.乙方承诺，未经甲方事先书面同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方或公众知悉甲方的商业秘密或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的保密资料。

4.乙方只能为实现双方合作项目的目的使用商业秘密，而不得在双方合作项目的目的之外使用商业秘密或许可第三方使用。

5.双方合作完成/终止，或者在甲方提出要求时，乙方应将所获甲方商业秘密及其一切载体全部销毁或返还甲方。当记录着商业秘密的载体是由乙方自备，且商业秘密可以从载体上复制、消除的，可以由甲方将商业秘密复制到甲方享有所有权的其他载体上，并由乙方把原载体上的商业秘密彻底消除。

6.本条保密义务不因本合同的变更、失效、终止而解除。

违约责任

1.乙方应当按照合同规定的时间交付经甲方验收合格的设计成果。除因甲方过错或不可抗力因素外，若乙方迟延交付，每延迟一周，应向甲方支付合同总额 0.5％的违约金。项目执行过程中，若累计迟延时间超过（15）天，甲方可以单方解除本合同，并要求乙方承担相当于合同总金额 5%的违约金，甲方同意支付乙方已完成且通过甲方验收合格的项目成果对应的设计费用。

2.除本合同另有约定外，若乙方未能为甲方提供本合同及其附件约定的服务或提供的服务不符合甲方要求，甲方有权要求乙方支付相当于本合同总金额的 5 %作为违约金。

3. 如果乙方单方面解除合同，需提前三（3）日通知甲方。乙方应向甲方支付设计费总额 20％的违约金，甲方无需就本合同向乙方支付任何设计费用。

4.如果乙方违反有关保密和知识产权条款的义务，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担相当于本合同总金额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的， 已经还应赔偿违约给甲方造成的损失。

5.乙方擅自以任何形式将本合同的全部或部分义务转委托任何第三方履行的，应向甲方支付相当于本合同总金额 10%的违约金，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。

## 第五章  响应文件组成

第一部分 商务部分

一、磋商响应声明

[格式附后，包括《法定代表人身份证复印件》(法定代表人参加磋商时提供)或《法定代表人授权书》(委托代理人参加磋商时提供)]

二、磋商保证金资料：磋商保证金进账单复印件、磋商保证金退还信息表

三、供应商的资格证明材料

（一）供应商资格条件证明材料（证明材料要求详见本文件第一章）

（二）供应商基本情况表（格式附后）

四、商务条款偏离表（格式附后）

五、报价表

六、项目案例（证明材料要求详见本文件第三章）

七、诚信声明

八、供应商认为需提供的其它资料

第二部分  技术部分

一、技术响应与偏离表

二、技术方案或服务方案

三、用于本项目服务团队人员配置表及人员简历表

四、供应商认为需提供的其它资料

### 第一部分  商务部分

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购项目编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本一份和副本二份，电子响应文件（word格式/扫描件）1套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《重庆银行集中采购管理办法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证复印件 (法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(非法定代表人参加磋商)

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：            年   月    日

附件1：法定代表人身份证复印件 (法定代表人参加磋商)

附件2：

法定代表人授权委托书(非法定代表人参加磋商)

____________ (供应商名称)的法定代表人        (姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

二、磋商保证金资料

1、磋商保证金进账单复印件；

2、磋商保证金退还信息表

| 项目名称 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 必须与供应商单位名称一致 |
| 账户开户银行： |  | 与递交磋商保证金账户一致 |
| 账户账号： |  | 与递交磋商保证金账户一致 |
| 单位地址： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |

三、供应商的资格证明材料

供应商基本资格条件证明材料（证明材料要求详见本文件第一章）

供应商基本情况表

（单位公章）

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 银行账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

四、商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 偏离 | 如有偏离，请在此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：完成手机银行5.0的UIUE设计咨询服务以及新版个人网银的咨询建议，符合行方质量与进度要求，完成知识转移，负责项目后期维护，详见业务需求方案 |  |  |
| 2 | 服务时间：从合同签订开始，至项目合同服务期届满，办理完成项目尾款结算。 |  |  |
| 3 | 服务地点：重庆银行总行现场沟通+远程支持服务 |  |  |
| 4 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： 1、项目经理1名（安排多名项目经理，作无效响应文件处理）：作为项目经理实施过2个银行类UIUE设计项目，且在供应商单位工作经验不低于2年。（如实填列“项目团队人员配置表（资格审查部分）”及“人员简历表”含：相关服务方名称及对接联系人联系方式）、作为项目经理参与实施项目相关文档证明（可保密关键信息但须保留部分工作关键词）、2017年11月-2019年10月期间由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，以上资料加盖供应商鲜公章。）。 2、项目成员（不含项目经理）不低于4名：每名成员均须参与实施过金融行业UIUE设计项目1个，且在供应商单位工作经验不低于2年。（如实填列“项目团队人员配置表（资格审查部分）”及“人员简历表”（含：相关服务方名称及对接联系人联系方式）、参与实施项目相关文档证明（可保密关键信息但须保留部分工作关键词）、2017年11月-2019年10月期间由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，以上资料加盖供应商鲜公章。）。 |  |  |
| 5 | 服务成果要求：UIUE设计公司需要递交整个咨询服务过程中的设计产出物，包括但不限于产品研究相关报告、初步架构设计说明、概念设计说明、重点核心功能设计、交互设计及规范、视觉设计源文件及规范等。同时，UIUE设计公司还需要为技术开发人员提供设计方案讲解沟通和支持，对技术开发人员的研发成果进行质量监控，对于不符合设计要求的功能界面需指导技术研发人员进行修改。 |  |  |
| 6 | 服务质量及验收要求：项目建设过程及交付物成果、知识转移均应符合我行项目管理、质量管控、及项目验收要求。本项目实施进度须严格配合手机银行5.0项目进度及新版个人网银项目进度，即完成手机银行5.0的全部设计工作并递交项目成果产出物。项目验收完成时间节点以手机银行5.0版本在Android和iOS两个平台上正式发布后1个月为准。项目完成后，我行会针对手机银行5.0的交互体验进行客户回访、核心功能成功率统计、客户操作时间统计、客户转化率统计、客户留存统计等方式来评判UIUE设计的服务质量。新版个人网银项目验收完成时间节点以完成新版个人网银项目的产品研究和概念设计后。 |  |  |
| 7 | 售后服务：UIUE设计公司应提供针对手机银行5.0的设计方案中由于兼容性问题而造成的功能无法正常使用的BUG提供免费修改和优化服务。此外，还应提供项目完全上线后，新增额外的功能性需求所涉及到的UIUE设计服务方案对应的收费方式及标准。 |  |  |
| 8 | 报价要求：项目报价为完成所要求服务的整体包干价，应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及相关所有税金费用等。 本项目采购预算：人民币150万元，供应商人磋商总报价不得超过该项目采购预算，否则为无效响应文件；后续驻场设计人月单价按绝对值报价，单位为：元/人.月，报价超过人民币25000元/人.月的，为无效响应文件。 特别说明，本次报价均为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。 |  |  |
| 9 | 付款方式：以转账方式支付，分次支付： 第一次付款：合同签订并收到供应商发票及付款申请后30个工作日内支付20%的合同金额。 第二次付款：完成手机银行5.0所有功能的UIUE设计并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付30%的合同金额。 第三次付款：手机银行5.0正式对外上线3个月并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付30%的合同金额。 第四次付款：完成新版个人网银产品研究和概念设计并收到供应商发票及付款申请后20个工作日内支付20%的合同金额。 付款前，成交供应商还需提交等额的增值税专用发票。 |  |  |
| 10 | 其他要求： 1、凡参加磋商及成交的供应商，均应以最高注意标准来保守采购人商业秘密；与采购人商业秘密相关的一切资料，均应切实采取保密措施，不得外泄； 2、成交供应商履约期间，必须最大程度的维护采购人合法权益，如出现与对方当事人或其代理人串通勾结、或其他故意、重大过失行为，损害采购人合法权益的，将严肃追究相关法律责任； 3、成交供应商在服务过程中需合法合规，注意维护采购人形象，对于采取不当方式造成采购人形象受损的，将严肃追究相关法律责任； 4、成交供应商因履行合同而引起的对于其自身的安全保障责任、人身伤亡事故及由此给其造成经济损失应由成交供应商自行承担。 |  |  |
| 11 | 磋商响应有效期：自提交日起120日（日历日） |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1、如有偏离，则必须在“偏离”栏注明“正偏离”或“负偏离”；如无偏离，必须在“偏离”栏注明“完全响应”。

2、本表可自主扩展。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

____年____月____日

五、报价表

第（  ）次

报价单位：人民币.元

| 序号 | 报价项目 | 具体要求 说明 | 总报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年电子渠道UIUE设计项目 | 见磋商文件 |  |  |

后续驻场设计人月单价报价人民币          元/人.月

注:

1、供应商总报价不得超过该项目采购预算人民币150万元，否则为无效响应文件；后续驻场设计人月单价报价超过人民币25000元/人.月的，为无效响应文件。

2、 供应商准备多份本空白表格，以便二次报价使用。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

六、项目案例

| 序号 | 合同签订时间 | 服务单位名称 | 合同主要工作内容简述 | 服务单位联系人及联系电话 | 合同等资料对应响应文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按采购文件要求提供相关证明材料。

2、本表可自主扩展。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年______月______日

七、诚信声明

致：                 （采购人）

我司申明：我司响应文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评审及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，采购人有权取消我司成交资格、没收我司响应保证金（或履约保证金）、我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

八、供应商认为需要提供的其它资料

### 第二部分  技 术 部 分

一、技术响应与偏离表

| 序号 | 技术需求条款要求 | 响应文件应答 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品研究：产品研究阶段包括需求沟通、竞品分析、功能架构梳理、产品决策。需求沟通阶段可采用设计人员与银行业务人员进行访谈、讨论会等多种形式进行充分沟通，了解产品发展方向的规划思路，并同时执行项目启动和项目实施的初步准备。竞品分析阶段要求针对每个功能界面对标和分析行业内外优秀产品，分析对象包括互联网公司产品、第三方支付产品、银行业手机银行等。竞品分析的内容包括但不限于产品功能、操作流程、UIUE设计，思考并吸取其优点。功能架构梳理阶段，需要根据竞品分析的结果和产品自身设计理念，将功能列表中所有功能点划分到对应的功能承载界面，梳理出手机银行5.0及新版个人网银的界面框架，充分讨论和确定每个界面承载的功能点和易用性。产品决策阶段，即对需求沟通、竞品分析、功能框架梳理三个阶段确定的产品设计思路和方向进行确认，形成相应的《功能架构说明书》，并且在之后的设计过程中参照此架构进行设计，在产品的整体框架上不再有实质性的更改和偏差。 |  |  |  |
| 2 | 概念设计：概念设计阶段需要对手机银行5.0及新版个人网银的产品研究成果进行构思设计，确定产品的设计视觉设计风格，并提供多套风格的UIUE概念设计方案供参考和选择。同时，经过优化改善并最终通过需求评审的概念设计方案要输出相应的文档，文档内容中需包括产品的概念设计方案，核心重点功能的低保真原型作为手机银行5.0及新版个人网银开发需求文档的内容参考部分。 |  |  |  |
| 3 | 核心重点功能设计：核心重点功能设计阶段，需要对手机银行5.0的重点功能（在产品研究阶段给出）进行交互设计和视觉设计。设计过程中需要对原型设计内容和流程进行充分的体验和验证，保证功能在操作流程上简单、易用，在界面构成上清晰、易读。同时，也要综合考虑设计方案在技术开发层面的可实施性，在业务逻辑实现的安全性。最终经过需求评审后形成相应的文档和高保真界面设计源文件，供技术开发人员参考开发。 |  |  |  |
| 4 | 详细设计：详细设计阶段，要求覆盖手机银行5.0所有界面的交互设计和视觉设计。设计方案需要覆盖iOS主流分辨率（iPhone4及以上）和Android设备主流分辨率，设计方案尽可能满足界面适配的原则，通过比例缩放、拉升来满足不同分辨率的机型。详细设计阶段同样需要对每个界面的原型设计进行体验，对设计方案进行评审，最终输出相应的文档和高保真界面设计源文件，供技术开发人员参考开发。详细设计方案首先必须是通过技术开发所能实现的方案，或者该设计方案在现有APP产品中已经被成熟使用。进行功能界面设计前需要与产品经理、技术开发等人员进行充分沟通，避免因为设计方案无法落地而造成的损失。 |  |  |  |
| 5 | 开发支持：在开发支持阶段，设计人员需要解答技术开发人员对交互设计和视觉设计在参照开发过程中的疑问。设计人员还要对技术开发人员开发的每个产品功能界面成品进行质量流程控制，并给出独立的、客观的体验评分（满分100分），对于不合格的开发成品要给出修改的意见并指导技术开发人员按照设计规范完成。由于手机银行5.0的项目开发周期比较紧凑，UIUE设计阶段可能与APP开发阶段并行开展，设计人员的开发支持会贯穿整个项目开发生命周期，并且根据项目实施进度有所调整。 |  |  |  |
| 6 | 协作机制：设计公司在产品研究、概念设计、核心重点功能设计等重要阶段需要派驻设计人员进行现场沟通和设计工作。在详细设计阶段可通过远程沟通工作模式提供设计服务，但必须保证工作效率优先，若业务人员对设计人员的设计效率不满意，设计公司需派设计人员现场支持和配合。设计公司需要保证在整个项目开发生命周期中投入足够的设计人员，设计人员至少需要包含设计总监、资深视觉设计师、资深交互设计师、项目经理、有丰富的相关项目经验的设计人员等。 |  |  |  |
| 7 | 服务模式要求：我行选择的设计公司将全程参与我行手机银行5.0项目实施和新版个人网银项目的前期工作，通过“现场沟通+远程支持+关键节点面对面会议”的方式提供专业化设计咨询服务，保证项目效率优先。 |  |  |  |
| 8 | 保密要求：设计公司需要保证项目执行过程中所涉及的所有项目内容和文件保密性，未经业务人员许可的情况下不得泄露和外传。 |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须在“响应与偏离”栏注明“正偏离”或“负偏离”；如无偏离，必须在“响应与偏离”栏注明“完全响应”。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年______月______日

二、技术方案或服务方案

备注：供应商根据项目采购需求，提供相关的技术方案或服务方案或其他相关材料。

三、用于本项目服务团队人员配置表及人员简历表

项目团队人员配置表

（资格审查部分）

表1：

| 序号 | 项目角色 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 本单位工作年限（年） | 银行类UIUE设计项目（个） | 金融行业UIUE设计项目（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 项目成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目团队人员配置表

（评分部分）

表:2：

| 序号 | 项目角色 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 本单位工作年限（年） | 金融类APP设计项目（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 项目成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表1和表2填列人员必须一致，否则作无效响应文件处理。

2、供应商需按采购文件要求提供相关证明材料。

3、以上表可自主扩展。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 业绩项目情况 |
| 时间 | 项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及对接联系人联系方式 |

注：须提供服务团队人员配置表中所有人员的简历表。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

四、供应商认为需提供的其它资料

# 第二部分 技术部分

（本部分为项目具体技术要求）

详见：“技术响应与偏离表”及附件一：手机银行5.0需求功能菜单相关要求。

附件一：手机银行5.0需求功能菜单

现有功能：

一、按全部工具功能键

银行业务：我的银行卡、转账、信用卡还款、他行账户管理、我的贷款、无卡取现、银证转账、信用卡申请、他行转入、电子账户、企业开户预约、客户信息修改、电子印章校验。

投资理财：理财、基金、我的投资、储蓄。

小微金融：账户查询、转账、电子对账、代发业务、企业开户预约、证书管理、我的小微贷。

生活助手：生活缴费、校园一卡通、党费缴纳、五元洗车、货币兑换、教育缴费、9元观影。

金融工具：金融日历、金融计算器、联系人、我的财富心愿、小微金融。

二、按每个页面展示内容

登陆页：开机广告（倒计时3秒）、登陆页面、登录名输入、登陆历史、下一步按钮、进入极简版按钮、微信登陆、qq登陆、随便看看、登录密码输入框、登陆按钮、忘记密码、切换其他账号。

首页：扫一扫、搜索框、智能客服、顶部banner、公告、精选贷款、小微金融、精选理财、精选基金、附近网点、底部banner。

投资：扫一扫、搜索框、智能客服、最新收益、我的投资、收益记录、储蓄链接、幸福存链接、理财链接、理财产品链接、基金链接、基金产品链接。

贷款：智能客服、顶部banner、我的申请、我的贷款、证书管理、为您推荐（四个广告链接）、好企贷（三个广告链接）、消费贷（三个广告链接）、经营贷-房抵贷链接。

生活：搜索框、智能客服、顶部banner、贵宾增值服务（一个固定链接和四个可滑动链接）。

我的：消息中心、智能客服、设置、用户信息、银行卡、卡券、积分、账户总览、总资产、总收益、我的活期、我的储蓄、我的理财、我的基金、信用卡、我的贷款、版本切换、退出登录。

新增功能：

新增开立存款证明功能、

新增智能客服门户、

新增外汇查询功能、

新增电子工资单查看功能、

新增快捷支付解约功能、

新增查询贷款合同编号功能、

新增查询联行号功能、

大额存单线上办理、

新增非中国居民税收申报功能优化。